2026년도 정부 R&D 과제

사 업 계 획 서

AI 기반 데이터베이스 SQL 성능 튜닝관리시스템

(Narae TMS: SQL Tuning Management System)

제품 고도화 및 멀티 DBMS 확장 개발

신청기업: 주식회사 나래정보기술

대표자: OOO

사업분야: AI/데이터베이스 성능관리 소프트웨어

2026. 02.

# 목    차

| 평가항목 | 배점 |
| --- | --- |
| 1. 문제인식 (Problem) | 30점 |
| 1-1. 창업아이템 배경 및 필요성 |  |
| 1-2. 창업아이템 목표시장(고객) 현황 분석 |  |
| 2. 실현가능성 (Solution) | 30점 |
| 2-1. 창업아이템 현황 (준비 정도) |  |
| 2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안 |  |
| 3. 성장전략 (Scale-Up) | 20점 |
| 3-1. 비즈니스 모델 및 사업화 추진성과 |  |
| 3-2. 시장진출 및 성장전략 |  |
| 3-3. 사업추진 일정 및 자금운용 계획 |  |
| 4. 팀 구성 (Team) | 10점 |
| 4-1. 대표자(팀) 구성 및 보유 역량 |  |
| 4-2. 중장기 사업적 가치 및 대외협력 |  |
| 5. 기술이전 및 활용 계획 (Plan) | 10점 |

# 1. 문제인식 (Problem)

| 고객의 문제를 정성적 스토리 + 정량적 근거로 제시 | 배점: 30점 |
| --- | --- |

## 1-1. 창업아이템 배경 및 필요성

### ■ 데이터베이스 성능관리의 현실적 문제

기업의 IT 인프라에서 데이터베이스는 핵심 자산이며, 데이터베이스 성능 저하는 곧 비즈니스 손실로 직결됩니다. 특히 SQL(Structured Query Language)의 성능 문제는 데이터베이스 장애의 80% 이상을 차지하며, 이를 해결하기 위한 전문 DBA(Database Administrator) 인력은 만성적으로 부족한 상황입니다.

한국데이터산업진흥원의 '2024 데이터산업 현황 조사'에 따르면, 국내 기업 중 데이터베이스 전담 관리 인력을 보유한 기업은 전체의 32.7%에 불과하며, 중소기업의 경우 15.2%로 더욱 낮습니다. 이는 대다수 기업이 체계적인 데이터베이스 성능관리 없이 운영되고 있음을 의미합니다.

### ■ 고객의 핵심 문제점 (Pain Point)

첫째, DBA 인력 부족과 높은 인건비: 숙련된 DBA의 연봉은 평균 7,000만~1억 원 수준이며, 중소기업이 전담 DBA를 채용하기는 현실적으로 어렵습니다. 실제로 국내 Oracle DBA 구인 공고 대비 구직자 비율은 1:0.3으로, 심각한 인력 부족 상태입니다.

둘째, SQL 성능 튜닝의 전문성 장벽: SQL 성능 튜닝은 실행계획(Execution Plan) 분석, 인덱스 설계, 힌트(Hint) 활용, 통계정보 관리 등 고도의 전문 지식이 요구되는 작업입니다. 일반 개발자가 이를 수행하기까지 평균 3~5년의 경험이 필요하며, 잘못된 튜닝은 오히려 성능을 악화시킬 수 있습니다.

셋째, 사후 대응 중심의 비효율: 현재 대부분의 기업은 성능 문제가 발생한 후에 대응하는 방식으로 운영됩니다. Gartner 보고서에 따르면, 데이터베이스 장애의 사전 예방 시 평균 복구 비용의 1/10 수준으로 문제를 해결할 수 있습니다.

넷째, 오픈소스 DB 확산에 따른 관리 복잡성 증가: 최근 PostgreSQL, MySQL 등 오픈소스 데이터베이스 도입이 급증하고 있으나, 이에 대한 통합 성능관리 솔루션은 부재합니다. IDC 보고서에 따르면 2025년 기준 국내 기업의 오픈소스 DBMS 도입률은 47.3%이며, 2027년까지 65%로 증가할 전망입니다.

### ■ 정량적 시장 근거

| 구분 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국내 DBMS 시장 규모 (2025) | 약 2조 8,000억 원 | 한국IDC |
| 국내 DB 성능관리 시장 | 약 3,200억 원 | 한국데이터산업진흥원 |
| DBA 인력 부족률 | 구인 대비 70% 미충원 | 사람인/잡코리아 |
| DB 장애로 인한 평균 손실 | 시간당 약 5,600만 원 | Gartner |
| 오픈소스 DB 도입률 (2025) | 47.3% | IDC Korea |
| SQL 성능문제 비중 | DB 장애의 80% 이상 | Oracle TechNote |

## 1-2. 창업아이템 목표시장(고객) 현황 분석

### ■ 목표 고객 정의

Narae TMS의 1차 목표 고객은 Oracle 데이터베이스를 운영하는 중소·중견기업 및 공공기관입니다. 이들은 전담 DBA가 없거나 1~2명의 DBA로 다수의 데이터베이스를 관리하고 있어, AI 기반 자동 성능관리 솔루션에 대한 수요가 가장 높은 고객군입니다.

| 구분 | 고객 유형 | 규모 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 타겟 | Oracle 운영 중소·중견기업 | 약 8,000개사 | 자동 SQL 튜닝, 비용 절감 |
| 2차 타겟 | 공공기관 DB 운영팀 | 약 3,500개 기관 | 성능 리포트, 컴플라이언스 |
| 3차 타겟 | SI/SM 업체 | 약 2,000개사 | 다중 DB 통합관리 |
| 4차 타겟 | 오픈소스 DB 운영 기업 | 약 15,000개사 | PostgreSQL/MySQL 튜닝 |

### ■ 기존 대안 분석 및 한계

| 기존 대안 | 특징 | 한계점 |
| --- | --- | --- |
| Oracle Enterprise Manager | Oracle 자체 모니터링 도구 | 라이선스 비용 高, 튜닝 자동화 부재 |
| 외부 DBA 컨설팅 | 전문가 방문 튜닝 | 높은 비용(월 500만~1,000만), 비상시적 |
| MaxGauge/DB-SafeNet | 국내 DB 모니터링 솔루션 | AI 튜닝 부재, 모니터링 중심 |
| SolarWinds DPA | 글로벌 DB 성능관리 | 한국어 미지원, 높은 비용, Oracle 중심 |

기존 솔루션들은 주로 '모니터링'에 초점이 맞춰져 있으며, AI를 활용한 자동 SQL 분석 및 튜닝 가이드 생성, 실행계획 기반 지능형 추천 기능은 제공하지 않습니다. Narae TMS는 이러한 시장 공백을 AI 기술로 해결하는 차별화된 솔루션입니다.

# 2. 실현가능성 (Solution)

| 제품의 이미지와 차별성을 제시 | 배점: 30점 |
| --- | --- |

## 2-1. 창업아이템 현황 (준비 정도)

### ■ 제품 개발 현황: 시제품(MVP) 완성 단계

Narae TMS v2.0은 현재 시제품(MVP) 개발이 완료된 상태이며, 핵심 기능의 작동이 검증되었습니다. 본 R&D 과제를 통해 제품 고도화, 멀티 DBMS 확장, 엔터프라이즈 기능 강화를 추진합니다.

| 제품명 | Narae TMS (SQL Tuning Management System) |
| --- | --- |
| 현재 버전 | v2.0 (시제품 완성) |
| 개발 기간 | 2024.06 ~ 2025.12 (약 18개월) |
| 현재 단계 | 시제품 완성 → 고도화 및 상용화 단계 |
| 대상 DBMS | Oracle 11g/12c/19c/21c (현재) → PostgreSQL, MySQL 확장 예정 |
| 서비스 URL | https://sqltms.info (데모 운영 중) |

### ■ 핵심 기술 스택

| 영역 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Next.js 14, Tailwind CSS | 반응형 대시보드 UI |
| Backend | Node.js 18 LTS, Express.js | REST API 서버 |
| AI/LLM | Kanana 1.5 8B (한국어 LLM), vLLM | SQL 자동 분석 및 튜닝 가이드 생성 |
| AI/ML | TensorFlow.js, scikit-learn | 성능 예측, 패턴 인식 |
| 관리 DB | PostgreSQL 14 | 메타데이터, 튜닝 이력 저장 |
| 캐시 | Redis | 실시간 메트릭 캐싱 |
| 인프라 | Docker, Nginx, PM2 | 컨테이너 배포, 프로세스 관리 |

### ■ 시제품 주요 기능 검증 현황

| 기능 | 구현 상태 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| 실시간 SQL 모니터링 | 완료 (v$sql, v$session) | 5분 주기 자동 수집 정상 동작 |
| Top SQL 분석 | 완료 | Buffer Gets/Elapsed Time 기준 분석 검증 |
| AI 튜닝 가이드 (LLM) | 완료 (Kanana 1.5 8B) | SQL 분석 정확도 92%, 스트리밍 응답 |
| 실행계획 시각화 | 완료 | 트리 구조 표시, Cost/Cardinality 분석 |
| 튜닝 워크플로우 | 완료 | 6단계 상태 관리, 담당자 할당 |
| 성능 트렌드 차트 | 완료 | Recharts 기반 시계열 시각화 |
| 사용자 인증/권한 | 완료 | JWT + RBAC (Admin/Tuner/Viewer) |
| PDF 리포트 생성 | 완료 | 자동 성능 리포트 PDF 출력 |

## 2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

### ■ 본 R&D 과제의 개발 목표

본 과제를 통해 다음 3가지 핵심 목표를 달성합니다:

목표 1 - AI 튜닝 엔진 고도화: 현재 LLM 기반 분석을 넘어, 머신러닝 모델을 결합한 하이브리드 AI 엔진으로 고도화합니다. SQL 안티패턴 자동 감지 정확도를 92%에서 97%로 향상시키고, 튜닝 효과 예측 모델의 정확도를 ±10%에서 ±5% 이내로 개선합니다.

목표 2 - 멀티 DBMS 확장 (PostgreSQL, MySQL): 현재 Oracle 전용인 TMS를 PostgreSQL 및 MySQL까지 지원하도록 확장합니다. 오픈소스 DBMS의 pg_stat_statements, performance_schema 등의 성능 뷰를 활용한 모니터링 및 튜닝 기능을 개발합니다.

목표 3 - 엔터프라이즈 기능 강화: 대규모 기업 환경에 필요한 다중 DB 인스턴스 관리, 자동 스케줄링, 커스텀 대시보드, API 연동 기능을 개발하여 엔터프라이즈 시장 진입을 준비합니다.

### ■ 핵심 기술 개발 내용

(1) AI 하이브리드 튜닝 엔진: LLM(대규모 언어 모델)과 ML(머신러닝)을 결합한 하이브리드 AI 엔진을 개발합니다. LLM은 SQL 구문의 의미적 분석과 자연어 튜닝 가이드 생성을 담당하고, ML 모델은 과거 튜닝 이력 학습을 통한 성능 예측과 패턴 인식을 담당합니다. 두 엔진의 결과를 앙상블하여 최적의 튜닝 권장사항을 도출합니다.

(2) DBMS 추상화 레이어: Oracle, PostgreSQL, MySQL 각각의 성능 뷰와 메타데이터 구조를 추상화하는 어댑터 패턴을 설계합니다. 이를 통해 DBMS 종류에 관계없이 동일한 UI와 분석 로직을 제공하면서도, 각 DBMS의 고유 최적화 기법을 활용할 수 있습니다.

(3) 실시간 성능 예측 시스템: 시계열 분석 모델(LSTM/Prophet)을 활용하여 향후 24시간 내 성능 이상을 예측하는 조기 경보 시스템을 개발합니다. 이를 통해 사후 대응에서 사전 예방으로 패러다임을 전환합니다.

### ■ 경쟁사 대비 차별성 (매트릭스)

| 기능 | Narae TMS | Oracle EM | MaxGauge | SolarWinds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 자동 튜닝 가이드 | ● (LLM+ML) | ▲ (기본) | ✕ | ▲ (기본) |
| 실행계획 자동 분석 | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 멀티 DBMS 지원 | ● (Oracle+PG+MySQL) | ✕ (Oracle만) | ▲ (제한적) | ● (다수) |
| 한국어 AI 분석 | ● (Kanana LLM) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 성능 예측 (예방) | ● (ML 기반) | ✕ | ✕ | ▲ (기본) |
| 튜닝 워크플로우 | ● | ✕ | ▲ | ✕ |
| 온프레미스/SaaS | ● (둘 다) | ● (온프레미스) | ● (온프레미스) | ● (SaaS) |
| 도입 비용 (연간) | 500만~2,000만 원 | 3,000만 원~ | 2,000만 원~ | USD 3,000~ |

● 완전 지원  ▲ 부분 지원  ✕ 미지원

# 3. 성장전략 (Scale-Up)

| 제품의 수익모델과 상업성을 제시 | 배점: 20점 |
| --- | --- |

## 3-1. 비즈니스 모델 및 사업화 추진성과

### ■ 수익 모델

Narae TMS는 SaaS 구독 모델을 기본으로 하며, 온프레미스 라이선스 모델을 병행합니다.

| 에디션 | 대상 고객 | 주요 기능 | 가격 (월) |
| --- | --- | --- | --- |
| Community | 개인/스타트업 | 기본 모니터링, 1 DB | 무료 |
| Professional | 중소기업 | AI 튜닝, 5 DB, 리포트 | 50만 원 |
| Enterprise | 중견기업/공공 | 전체 기능, 무제한 DB, API | 200만 원 |
| 온프레미스 | 대기업/금융 | 폐쇄망 설치, 커스터마이징 | 연 2,000만 원~ |

### ■ 단위 경제(Unit Economics) 설계

| 지표 | 예비단계 (2026) | 초기단계 (2027) | 성장단계 (2028) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 수 (유료) | 20개사 | 80개사 | 200개사 |
| ARPU (월) | 100만 원 | 120만 원 | 150만 원 |
| MRR | 2,000만 원 | 9,600만 원 | 3억 원 |
| ARR | 2.4억 원 | 11.5억 원 | 36억 원 |
| CAC | 200만 원 | 150만 원 | 100만 원 |
| LTV | 2,400만 원 | 3,600만 원 | 5,400만 원 |
| LTV/CAC | 12x | 24x | 54x |

## 3-2. 시장진출 및 성장전략

### ■ 시장진입 로드맵

Phase 1 (2026년) - 국내 시장 진입: Oracle 기반 TMS 고도화를 완료하고, 국내 중소·중견기업 대상 PoC(Proof of Concept)를 진행합니다. 초기 20개 고객사를 확보하고, 제품의 시장 적합성(PMF)을 검증합니다.

Phase 2 (2027년) - 국내 시장 안정화 + 오픈소스 DB 확장: PostgreSQL/MySQL 지원 버전을 출시하고, 공공기관 조달 등록을 완료합니다. 80개 고객사로 확대하며, 파트너 채널(SI 업체)을 통한 간접 판매를 시작합니다.

Phase 3 (2028년~) - 해외 시장 진출: 일본·동남아 시장을 시작으로 글로벌 진출합니다. 일본어/영어 지원 버전을 출시하고, 현지 파트너를 통한 판매를 추진합니다. 글로벌 DB 성능관리 시장(약 50조 원)의 0.1% 점유를 목표로 합니다.

### ■ 마케팅 및 영업 전략

(1) 기술 마케팅: DBA 커뮤니티(Oracle 한국 사용자 그룹, PostgreSQL Korea) 기술 세미나 및 웨비나 개최, 기술 블로그 운영, SQL 튜닝 가이드 45선 무료 콘텐츠 배포

(2) 파트너 채널: SI/SM 업체와의 리셀러 파트너십, Oracle/PostgreSQL 생태계 ISV 파트너 등록, DB 관련 교육기관과의 협업

(3) 공공시장 진입: 나라장터(조달청) 등록, 정보보호 인증(ISMS) 취득, GS인증(소프트웨어 품질인증) 획득

## 3-3. 사업추진 일정 및 자금운용 계획

### ■ R&D 과제 추진 일정 (12개월)

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 2026.04~06 (3M) | AI 튜닝 엔진 고도화, ML 모델 학습 | AI 엔진 v3.0 |
| 2단계 | 2026.07~09 (3M) | PostgreSQL 어댑터 개발, 통합 테스트 | 멀티 DB v1.0 |
| 3단계 | 2026.10~12 (3M) | MySQL 어댑터, 엔터프라이즈 기능 | Enterprise 에디션 |
| 4단계 | 2027.01~03 (3M) | 성능 최적화, 보안 강화, 인증 취득 | 상용 제품 v3.0 |

### ■ 자금운용 계획

| 항목 | 금액 (만 원) | 비율 | 상세 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 18,000 | 45% | 연구원 3명 (AI, Backend, Frontend) |
| 장비/재료비 | 4,000 | 10% | GPU 서버, 테스트 DB 라이선스 |
| 외주용역비 | 6,000 | 15% | 보안 감사, UX 디자인, QA |
| 기술정보활동비 | 4,000 | 10% | 기술 세미나, 학술활동, 특허 |
| 간접비 | 4,000 | 10% | 사무실 임차료, 관리비 |
| 기타 | 4,000 | 10% | 마케팅, 인증 비용, 출장비 |
| 합계 | 40,000 | 100% | 정부지원금 + 민간부담금 |

# 4. 팀 구성 (Team)

| 대표자 및 팀원의 보유역량 | 배점: 10점 |
| --- | --- |

## 4-1. 대표자(팀) 구성 및 보유 역량

### ■ 핵심 팀 역량

나래정보기술은 데이터베이스 성능 튜닝 분야의 실무 경험이 풍부한 전문가 팀으로 구성되어 있으며, 20년 이상의 Oracle DBA 경력과 AI/ML 개발 역량을 보유하고 있습니다.

| 직책 | 담당 분야 | 핵심 역량 | 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표이사/PM | 총괄, DB 튜닝 전략 | Oracle DBA 20년+, SQL 튜닝 전문가 | 20년+ |
| AI 연구원 | LLM/ML 엔진 개발 | NLP, TensorFlow, LLM Fine-tuning | 7년+ |
| 백엔드 개발 | API, DB 어댑터 | Node.js, PostgreSQL, Oracle | 10년+ |
| 프론트엔드 | UI/UX, 대시보드 | React, Next.js, 데이터 시각화 | 8년+ |
| QA/DevOps | 테스트, 배포 자동화 | Docker, CI/CD, 보안 | 5년+ |

### ■ 대표자 보유 역량

대표자는 Oracle 데이터베이스 성능 튜닝 분야에서 20년 이상의 실무 경험을 보유하고 있으며, 금융, 통신, 공공 분야의 대규모 데이터베이스 튜닝 프로젝트를 다수 수행했습니다. SQL 튜닝 가이드 45선 콘텐츠를 직접 집필하여 DBA 커뮤니티에서 기술 전문성을 인정받고 있습니다.

또한 AI 기술의 DB 성능관리 적용에 대한 비전을 바탕으로, 한국어 LLM(Kanana 1.5 8B)을 활용한 SQL 자동 분석 시스템을 직접 설계하고 시제품을 개발한 경험이 있습니다.

## 4-2. 중장기 사업적 가치 및 대외협력

### ■ 중장기 사업적 가치

사회적 가치: DBA 인력 부족 문제를 AI 기술로 해결함으로써, 중소기업의 IT 인프라 안정성을 향상시키고, 데이터베이스 운영 비용을 절감하여 기업 경쟁력 강화에 기여합니다.

기술적 가치: 한국어 LLM 기반 SQL 분석 기술은 국내 최초의 시도이며, 이를 통해 축적되는 SQL 튜닝 지식 데이터는 향후 더 정밀한 AI 모델 개발의 기반이 됩니다.

경제적 가치: DB 성능관리 시장에서 국산 AI 솔루션의 경쟁력을 확보함으로써, 글로벌 시장에서의 기술 자립을 달성하고, 수입 대체 효과를 창출합니다.

### ■ 대외 협력 및 파트너십 계획

| 파트너 유형 | 협력 대상 | 협력 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술 파트너 | 카카오 (Kanana LLM) | 한국어 LLM 모델 활용 및 공동 연구 |
| 학술 파트너 | 데이터베이스 관련 학회 | 산학 공동 연구, 논문 발표 |
| 사업 파트너 | SI/SM 업체 | 리셀러 파트너십, 공동 사업 |
| 인증 파트너 | KISA, TTA | GS인증, ISMS 인증 |
| 고객 파트너 | 초기 PoC 고객사 | 제품 피드백, 레퍼런스 사이트 |

# 5. 기술이전 및 활용 계획 (Plan)

| 공공기술 기술이전 및 활용 계획 | 배점: 10점 |
| --- | --- |

## 5-1. 기술이전 및 사업화 계획

본 과제를 통해 개발된 핵심 기술은 다음과 같은 방식으로 사업화하고 활용할 계획입니다.

### ■ 기술 성과물 및 활용 계획

| 기술 성과물 | 활용 방법 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| AI 하이브리드 튜닝 엔진 | TMS 제품 핵심 엔진으로 탑재 | SQL 분석 정확도 97% 달성 |
| DBMS 추상화 어댑터 | 멀티 DBMS 지원 모듈로 활용 | PostgreSQL/MySQL 시장 진입 |
| 성능 예측 ML 모델 | 실시간 예측 서비스로 제공 | 장애 사전 예방율 70% 달성 |
| SQL 튜닝 지식 DB | AI 학습 데이터 및 교육 콘텐츠 | 축적 데이터 자산화 |

### ■ 지식재산권 확보 계획

| 유형 | 건수 | 내용 | 출원 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특허 출원 | 2건 | AI 기반 SQL 자동 튜닝 방법 및 시스템 | 2026년 하반기 |
| 특허 출원 | 1건 | 멀티 DBMS 통합 성능관리 방법 | 2027년 상반기 |
| 소프트웨어 등록 | 2건 | Narae TMS v3.0, AI 튜닝 엔진 | 2027년 |
| GS인증 | 1건 | 소프트웨어 품질인증 | 2027년 |
| 논문 게재 | 2건 | AI 기반 DB 성능관리 관련 학술 논문 | 2026~2027년 |

### ■ 성과 목표 (KPI)

| 성과 지표 | 1차년도 (2026) | 2차년도 (2027) | 3차년도 (2028) |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 튜닝 정확도 | 95% | 97% | 99% |
| 지원 DBMS 수 | 1종 (Oracle) | 3종 (+PG, MySQL) | 5종 (+MariaDB, MS-SQL) |
| 유료 고객 수 | 20개사 | 80개사 | 200개사 |
| 연 매출 | 2.4억 원 | 11.5억 원 | 36억 원 |
| 특허 출원 | 1건 | 2건 (누적) | 3건 (누적) |
| 고용 인원 | 5명 | 10명 | 20명 |
| 해외 진출 | - | 준비 | 일본/동남아 진입 |

## 5-2. 사회적 가치 및 기여

일자리 창출: R&D 과제 수행을 통해 AI, DB, 개발 분야의 고급 일자리를 연간 5개 이상 창출하며, 3년 내 20명 규모의 기술 기업으로 성장할 계획입니다.

기술 자립: 글로벌 DB 성능관리 시장에서 국산 AI 솔루션의 경쟁력을 확보하여, 연간 약 500억 원 규모의 수입 대체 효과를 창출합니다.

중소기업 지원: 무료 Community 에디션을 통해 중소기업의 DB 성능관리 역량을 강화하고, 오픈소스 커뮤니티에 기여합니다.

데이터 산업 활성화: DB 성능관리 자동화를 통해 데이터 기반 의사결정 문화를 확산시키고, 국내 데이터 산업 생태계 발전에 기여합니다.